# gotech.lab

1주 MVP 스프린트 결과 보고서

개인 홈페이지 · 기술 블로그 · 서비스 플랫폼

2026년 3월  |  Claude Code + Next.js + Cloudflare

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

gotech.lab은 5년간의 오피스 SW 엔진 개발 경험과 AI를 활용한 빠른 프로토타이핑 과정을 기록하고 공유하는 개인 기술 플랫폼입니다. Claude Code를 AI 페어 프로그래머로 활용하여 1주 만에 MVP를 완성하는 것이 목표였습니다.

## 1.2 대상 사용자

채용 담당자: 포트폴리오 및 기술 역량 확인

기술 리더: 기술 블로그 및 프로젝트 구조 검토

개발자 커뮤니티: AI 실험 결과 및 기술 인사이트 공유

일반 방문자: 서비스 이용 및 구독

## 1.3 핵심 수치

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 스프린트 기간 | 7일 (Day 0 ~ Day 7) |
| 페이지 라우트 | 12개 |
| MDX 콘텐츠 | 8개 (블로그 3 + 프로젝트 2 + Showcase 3) |
| D1 테이블 | 3개 (service_registry, news_cache, feature_flags) |
| 커밋 수 | Day 0~7 전체 커밋 포함 |

# 2. 기술 스택

| 영역 | 기술 | 버전/비고 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js (App Router) + TypeScript | v16.1.5 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | v4 + radix-nova |
| 콘텐츠 | MDX + Velite | 빌드 타임 컴파일 |
| 코드 하이라이팅 | rehype-pretty-code + Shiki | github-dark-default |
| 데이터베이스 | Cloudflare D1 (SQLite) | 3개 테이블 |
| 스토리지 | Cloudflare R2 | 헬퍼 구현 완료 |
| 배포 | Cloudflare Pages + Workers | OpenNext adapter |
| 패키지 매니저 | pnpm | 9+ |
| AI 도구 | Claude Code (Opus 4.6) | 페어 프로그래밍 |

# 3. 스프린트 타임라인

## 3.1 Day 0: 초기화

GitHub 저장소 생성 및 초기 커밋

Claude Code 설정 + CLAUDE.md 규칙 파일

docs/plan.md, docs/techspec.md 구조 수립

Cloudflare 인증 초기화

## 3.2 Day 1: 프로젝트 기본 구성

Next.js 16 + Cloudflare + Tailwind CSS v4 + shadcn/ui 초기화

ESLint next lint → eslint CLI 마이그레이션 (Next.js 16 대응)

SiteHeader / SiteFooter / PageContainer 레이아웃 컴포넌트 생성

6개 페이지 라우트 스텁: /, /blog, /blog/[slug], /projects, /showcase, /about

pnpm preview (Cloudflare Workers 로컬) 기동 확인

## 3.3 Day 2: 콘텐츠 파이프라인

Velite 설치 및 3개 컬렉션 스키마 정의 (blog/projects/showcase)

s.mdx() 기반 MDX 컴파일 + MDXContent 렌더링 컴포넌트

src/lib/content.ts 조회 유틸 (getPublishedBlogs, getBlogBySlug 등)

/blog 목록·상세 (SSG 3개), /projects 목록·상세 (SSG 2개), /showcase 목록 (3개)

홈 최신 콘텐츠 섹션 (blog 3 / projects 2 / showcase 3 + 더보기 링크)

## 3.4 Day 3: 블로그 고도화

rehype-pretty-code + Shiki 코드 하이라이팅 (github-dark-default 테마)

MDX 커스텀 컴포넌트: Callout(info/warning/tip), Table 스타일링, Image(figure) 래퍼

읽기 시간 계산 (getReadingTime) + 이전/다음 글 네비게이션

h2/h3 기반 정적 TOC (extractToc + Toc 컴포넌트)

/blog 카테고리·태그 필터 (URL searchParams 기반, BlogFilter 클라이언트 컴포넌트)

## 3.5 Day 4: 페이지 확장

/about 실내용: 경력 타임라인(2019–2024), 기술 스택 4개 카테고리, 관심 분야, 사이트 소개

SubscribeForm 재사용 컴포넌트 (idle/submitting/success/error 상태)

/subscribe 독립 페이지 + /about 하단에도 배치

/showcase/[slug] 상세 페이지 (SSG, status 뱃지, 외부 링크, 목록 네비게이션)

프로젝트 상세 메타 보강 (techStack 뱃지, repo/demo 링크 버튼, 목록 네비게이션)

## 3.6 Day 5: D1 + R2 + 서비스

D1 마이그레이션: service_registry, news_cache, feature_flags 3개 테이블

시드 데이터: 서비스 2개, 뉴스 3개, 피처 플래그 3개

D1 접근 레이어: src/lib/db/ (services.ts, news.ts, flags.ts — try/catch fallback)

R2 바인딩 + src/lib/storage/ (경로 빌더 + put/get/delete/head 헬퍼)

/services 목록 페이지 (D1 기반, 상태 뱃지, 헤더 네비게이션 추가)

/services/news 뉴스 애그리게이터 MVP (카테고리 필터, fallback UI)

## 3.7 Day 6: 홈 페이지 폴리싱

2D 히어로 섹션: 도트 패턴 배경 + 메인 카피 + 키워드 태그 + CTA 버튼 2개

키워드 태그 CSS float 애니메이션 (prefers-reduced-motion 대응)

홈 섹션 정리: 프로젝트·Showcase 카드에 상세 페이지 Link 추가

서비스 섹션 추가 (D1 getServices 기반, fallback UI)

구독 CTA 섹션 (SubscribeForm 포함, 하단 배치)

광고 placeholder 컴포넌트 (AdPlaceholder, 블로그↔프로젝트 사이)

3D는 성능·일정 리스크 판단 후 의도적 제외 → Phase 2

## 3.8 Day 7: SEO + QA + 마감

전역 metadata: metadataBase, title.template ("%s | gotech.lab"), OG, twitter

페이지별 metadata: 정적 8개 + generateMetadata 3개 (blog/projects/showcase 상세)

sitemap.ts: 정적 6경로 + 동적 상세 페이지 (Velite 기반, draft 제외)

robots.ts: 전체 허용, /api/ 차단, sitemap URL 명시

RSS 2.0: /rss.xml Route Handler (blog 컬렉션 기반, XML escape, 1시간 캐시)

README.md 전면 재작성 (기술 스택, 실행 방법, 폴더 구조, Phase 2 계획)

.env.example 추가, src/lib/constants.ts 사이트 상수 분리

최종 QA: 모바일 네비게이션 간격 조정, ESLint .wrangler ignore 추가

# 4. 사이트 구조

전체 12개 페이지 라우트로 구성되어 있습니다.

| 경로 | 페이지 | 렌더링 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 홈 | Static | 히어로 + 블로그/프로젝트/Showcase/서비스/구독 섹션 |
| /blog | 블로그 목록 | Dynamic | 카테고리·태그 필터 (searchParams) |
| /blog/[slug] | 블로그 상세 | SSG | MDX 본문, TOC, 코드 하이라이팅, 이전/다음 |
| /projects | 프로젝트 목록 | Static | 카드 목록 + 상세 링크 |
| /projects/[slug] | 프로젝트 상세 | SSG | techStack 뱃지, repo/demo 링크 |
| /showcase | Showcase 목록 | Static | 상태 뱃지 + 카드 |
| /showcase/[slug] | Showcase 상세 | SSG | 스택, 외부 링크, MDX 본문 |
| /services | 서비스 목록 | Static | D1 기반, 상태 뱃지 |
| /services/news | 뉴스 | Dynamic | D1 news_cache, 카테고리 필터 |
| /about | 소개 | Static | 경력 타임라인, 기술 스택, 구독 |
| /subscribe | 구독 | Static | SubscribeForm (더미 전송) |

추가 엔드포인트:

/sitemap.xml — 정적 + 동적 경로 sitemap

/robots.txt — 크롤러 규칙

/rss.xml — 블로그 RSS 2.0 피드

# 5. 데이터 아키텍처

데이터는 역할에 따라 4개 저장소로 분리됩니다.

| 저장소 | 역할 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| Velite (MDX) | 블로그, 프로젝트, Showcase 원본 콘텐츠 | 사용 중 (8개 파일) |
| Cloudflare D1 | 서비스 목록, 뉴스 캐시, 피처 플래그 | 사용 중 (3개 테이블) |
| Cloudflare R2 | 이미지, 썸네일, OG 이미지 | 헬퍼 구현 완료, Phase 2 실사용 |
| Supabase | 인증, 댓글, 구독, 멤버십 | Phase 2 예정 |

## 5.1 D1 테이블 구조

| 테이블 | 주요 컬럼 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| service_registry | slug, title, status, url, featured | 서비스 목록 관리 |
| news_cache | title, url, category, source, published_at | 뉴스 캐시 |
| feature_flags | key, value, enabled | 기능 플래그 |

## 5.2 R2 경로 규칙

blog/{slug}/cover.{ext} — 블로그 커버 이미지

projects/{slug}/thumbnail.{ext} — 프로젝트 썸네일

og/{type}/{slug}.png — OG 이미지

# 6. AI 페어 프로그래밍 워크플로우

Claude Code(Opus 4.6)를 AI 페어 프로그래머로 활용하여 체계적인 개발 프로세스를 적용했습니다. 매일 아래 5단계를 반복하여 안정적으로 기능을 누적했습니다.

| 단계 | 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 문서 읽기 | CLAUDE.md, plan.md, techspec.md 확인 | 작업 컨텍스트 파악 |
| 2. 계획 수립 | 작업 범위, 수정 파일 목록, 전략 제시 | 구현 계획 (코드 전 설명) |
| 3. 구현 | 코드 생성, 파일 수정 | 동작하는 코드 |
| 4. 검증 | pnpm lint + pnpm build + 수동 체크리스트 | 빌드 통과 확인 |
| 5. 커밋 | 상세 커밋 메시지, GitHub push, plan.md 갱신 | 이력 관리 |

## 6.1 규칙 파일 체계

CLAUDE.md: 프로젝트 운영 지침 (진입점)

docs/claude/project.md: 프로젝트 개요, 기술 스택, 품질 목표

docs/claude/workflow.md: 작업 흐름, 구현 원칙, 검증 절차

docs/claude/architecture.md: 데이터 역할 분리, 페이지 우선순위, 금지 사항

docs/claude/mistakes.md: 반복 실수 추적

docs/plan.md: 일별 작업 체크리스트

# 7. 폴더 구조

src/
  app/                  # App Router 페이지 및 라우트
    blog/               # 블로그 목록/상세
    projects/           # 프로젝트 목록/상세
    showcase/           # AI Showcase 목록/상세
    services/           # 서비스 목록, 뉴스
    about/              # 소개
    subscribe/          # 구독
    sitemap.ts          # 사이트맵
    robots.ts           # robots.txt
    rss.xml/            # RSS 피드
  components/
    layout/             # SiteHeader, SiteFooter, PageContainer
    blog/               # BlogFilter
    mdx/                # MDXContent, Callout, Toc
  lib/
    constants.ts        # 사이트 상수 (URL, 이름)
    content.ts          # Velite 컬렉션 조회 유틸
    db/                 # D1 접근 레이어
    storage/            # R2 헬퍼
content/                # MDX 콘텐츠 원본
migrations/             # D1 SQL 마이그레이션

# 8. 향후 계획 (Phase 2)

1주 스프린트에서 의도적으로 제외한 항목과 확장 계획입니다.

## 8.1 인증 · 사용자

Supabase Auth 연동

댓글 시스템

구독 백엔드 연동 (MailerLite / Buttondown / 자체 API)

멤버십 기능

## 8.2 콘텐츠 확장

뉴스 외부 수집 자동화 (크롤러 / RSS / 스케줄러)

OG 이미지 동적 생성

R2 이미지 업로드 파이프라인

블로그 시리즈 기능

## 8.3 UX 개선

다크모드 토글

3D 히어로 (성능 검증 후 도입)

모바일 햄버거 메뉴

페이지 전환 애니메이션

## 8.4 운영

Cloudflare 프로덕션 배포 + 커스텀 도메인

Lighthouse 성능 최적화

GitHub Actions CI/CD

모니터링 및 에러 트래킹