## Slide 1
gotech.lab
1주 MVP 스프린트 결과 보고서
개인 홈페이지 · 기술 블로그 · 서비스 플랫폼
2026.03 | Claude Code + Next.js + Cloudflare

## Slide 2
프로젝트 개요
🎯 프로젝트 목적
▸ 개인 기술 블로그 + 포트폴리오 사이트 구축
▸ AI(Claude Code)를 페어 프로그래머로 활용한 1주 스프린트
▸ Cloudflare 풀스택 (Pages + Workers + D1 + R2)
▸ 채용 담당자 · 기술 리더 · 개발자 커뮤니티 대상
📊 핵심 수치
7일
스프린트 기간
12개
페이지 라우트
8개
MDX 콘텐츠
3개
D1 테이블
20+
수정 파일/일

## Slide 3
기술 스택
프레임워크
• Next.js 16 (App Router)
• TypeScript
• React 19
스타일 / UI
• Tailwind CSS v4
• shadcn/ui (radix-nova)
• CSS Variables (oklch)
콘텐츠
• MDX + Velite
• rehype-pretty-code
• Shiki (코드 하이라이팅)
인프라 / 배포
• Cloudflare Pages + Workers
• D1 (SQLite) + R2 (Storage)
• OpenNext Adapter

## Slide 4
스프린트 타임라인 — Day 0 ~ 2
Day 0
초기화
▸ GitHub 저장소 생성
▸ Claude Code + 규칙 파일 설정
▸ Cloudflare 인증 초기화
Day 1
프로젝트 구성
▸ Next.js + Cloudflare + Tailwind + shadcn 초기화
▸ SiteHeader / SiteFooter / PageContainer 생성
▸ 6개 페이지 라우트 스텁
▸ pnpm preview 기동 확인
Day 2
콘텐츠 파이프라인
▸ Velite 설치 + 3개 컬렉션 스키마
▸ MDXContent 렌더링 컴포넌트
▸ 블로그/프로젝트/Showcase SSG
▸ 홈 최신 콘텐츠 섹션

## Slide 5
스프린트 타임라인 — Day 3 ~ 4
Day 3
블로그 고도화
▸ rehype-pretty-code + Shiki 코드 하이라이팅
▸ Callout (info/warning/tip) 컴포넌트
▸ Table 스타일링 + Image figure 래퍼
▸ 읽기 시간 + 이전/다음 글 네비게이션
▸ h2/h3 기반 정적 TOC
▸ 카테고리·태그 필터 (searchParams)
Day 4
페이지 확장
▸ /about: 경력 타임라인, 기술 스택, 관심 분야
▸ SubscribeForm 재사용 컴포넌트
▸ /subscribe 독립 페이지
▸ /showcase/[slug] 상세 (SSG, 뱃지, 링크)
▸ 프로젝트 상세 보강 (techStack, repo/demo)

## Slide 6
스프린트 타임라인 — Day 5 ~ 6
Day 5
D1 + R2 + 서비스
▸ D1 스키마: service_registry, news_cache, feature_flags
▸ 시드 데이터: 서비스 2개, 뉴스 3개, 플래그 3개
▸ D1 접근 레이어 (services, news, flags)
▸ R2 헬퍼 (경로 빌더 + CRUD)
▸ /services 목록 (D1 기반, 상태 뱃지)
▸ /services/news 뉴스 애그리게이터 MVP
Day 6
홈 폴리싱
▸ 2D 히어로: 도트 패턴 + 카피 + CTA
▸ 키워드 태그 float 애니메이션 (CSS)
▸ 프로젝트·Showcase 카드에 Link 추가
▸ 서비스 섹션 추가 (D1 기반)
▸ 구독 CTA (SubscribeForm 포함)
▸ 광고 placeholder 컴포넌트

## Slide 7
스프린트 타임라인 — Day 7 (마감)
Day 7
SEO + QA + GitHub 정리 + 배포 준비
SEO Metadata
전역 metadataBase + title.template + OG/Twitter
페이지별 Metadata
정적 8개 + generateMetadata 3개
sitemap.ts
정적 6경로 + 동적 상세 (Velite 기반)
robots.ts
전체 허용, /api/ 차단
RSS 2.0
/rss.xml Route Handler (blog 기반)
README.md
기술 스택, 실행 방법, 폴더 구조
.env.example
SITE_URL + Supabase placeholder
QA
모바일 nav 수정 + ESLint ignore

## Slide 8
사이트 구조 — 12개 라우트
경로
페이지
렌더링
주요 기능
/
홈
Static
히어로 + 블로그/프로젝트/Showcase/서비스/구독
/blog
블로그 목록
Dynamic
카테고리·태그 필터, searchParams
/blog/[slug]
블로그 상세
SSG
MDX 본문, TOC, 코드 하이라이팅
/projects
프로젝트 목록
Static
카드 목록 + 상세 링크
/projects/[slug]
프로젝트 상세
SSG
techStack, repo/demo 링크
/showcase
Showcase 목록
Static
상태 뱃지 + 카드
/showcase/[slug]
Showcase 상세
SSG
스택, 외부 링크
/services
서비스 목록
Static
D1 기반, 상태 뱃지
/services/news
뉴스
Dynamic
D1 news_cache, 카테고리 필터
/about
소개
Static
경력 타임라인, 기술 스택
/subscribe
구독
Static
SubscribeForm

## Slide 9
데이터 아키텍처
Velite (MDX)
빌드 타임 컴파일
• blog → 3개 글
• projects → 2개
• showcase → 3개
• draft 자동 필터링
Cloudflare D1
런타임 SQLite
• service_registry
• news_cache
• feature_flags
• try/catch fallback
Cloudflare R2
오브젝트 스토리지
• blog/{slug}/cover.ext
• projects/{slug}/thumb.ext
• og/{type}/{slug}.png
• 헬퍼 구현 완료 (Phase 2 사용)
Supabase
Phase 2 예정
• 인증 (Auth)
• 댓글 (Comments)
• 구독 (Subscriptions)
• 멤버십 (Memberships)

## Slide 10
AI 페어 프로그래밍 워크플로우
Claude Code를 활용한 체계적 개발 프로세스
1
문서 읽기
CLAUDE.md
plan.md
techspec.md
2
계획 수립
작업 범위 정의
수정 파일 목록
구현 전략
3
구현
코드 생성
린트 검증
빌드 확인
4
검증
pnpm lint
pnpm build
수동 체크리스트
5
커밋
상세 커밋 메시지
GitHub push
plan.md 갱신

## Slide 11
향후 계획 — Phase 2
인증 · 사용자
▸ Supabase Auth 연동
▸ 댓글 시스템
▸ 구독 백엔드 (MailerLite/Buttondown)
▸ 멤버십 기능
콘텐츠 확장
▸ 뉴스 외부 수집 자동화 (크롤러/RSS)
▸ OG 이미지 동적 생성
▸ R2 이미지 업로드 파이프라인
▸ 블로그 시리즈 기능
UX 개선
▸ 다크모드 토글
▸ 3D 히어로 (성능 검증 후)
▸ 모바일 햄버거 메뉴
▸ 페이지 전환 애니메이션
운영
▸ Cloudflare 프로덕션 배포
▸ 커스텀 도메인 연결
▸ Lighthouse 성능 최적화
▸ GitHub Actions CI/CD

## Slide 12
만들고, 기록하고, 공유합니다.
gotech.lab — 1주 MVP 스프린트 완료
github.com/kyeongseok-go/dev-gotech-lab
Day 0~7 완료
12개 라우트
8개 MDX
D1 + R2
SEO + RSS